ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209).

### ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

| 1. 1217310 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету); Управління благоустрою та житлово-комунального господарства виконкому Саксаганської районної у місті ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету); 42155106 (код за ЄДРПОУ). 2.; 1217310 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету); Управління благоустрою та житлово-комунального господарства виконкому Саксаганської районної у місті ради (найменування відповідального виконавця); 42155106 (код за ЄДРПОУ). 3.; 1217310 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету); 7310 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету); 0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету); Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету); 04578606000 (код бюджету). 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми |
| --- |
| № з/п | Ціль державної політики |
| 1 | Реалізація державної політики у сфері благоустрою населених пунктів. |

| 5. Мета бюджетної програми Підвищення рівня благоустрою міста (району у місті) ________________________________________________________________________________________________________________________ |  |
| --- | --- |
| 6. Завдання бюджетної програми |  |
| N з/п | Завдання |
| 1 | Реалізація проєктів- переможців конкурсу "Громадський бюджет-2020" |

| 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| гривень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  |  |  |  | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |  |  |  |  |  |  | Відхилення |  |  |  |
|  |  | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  | усього |  | загальний фонд |  |  | спеціальний фонд |  | усього |  | загальний фонд |  | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |
|  | Усього |  |  | 4 041 205,00 |  | 4 041 205,00 |  |  |  |  | 3 619 391,74 |  | 3 619 391,74 |  |  |  | 421 813,26 | 421 813,26 |
| 1 | Реалізація проєктів- переможців конкурсу "Громадський бюджет-2020" |  |  | 4 041 205,00 |  | 4 041 205,00 |  |  |  |  | 3 619 391,74 |  | 3 619 391,74 |  |  |  | 421 813,26 | 421 813,26 |
| Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми по спеціаного фонду бюджету – 421 813,26 грн. виникло в зв’язку з економією бюджетних коштів, що виникла за підсумками укладання договорів на виконання робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| гривень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми |  | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  |  |  |  | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |  |  |  |  | Відхилення |  |  |  |  |
|  |  |  | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  | усього |  | загальний фонд | спеціальний фонд |  | усього |  | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  | усього |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |
| 1 | Програма з благоустрою території Саксаганського району на 2020-2022 роки |  |  |  | 4 041 205,00 |  | 4 041 205,00 |  |  | 3 619 391,74 |  | 3 619 391,74 |  |  |  | 421 813,26 |  | 421 813,26 |

| 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) |  |  | Відхилення |  |  |  |
|  |  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
| 1 | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг видатків на реалізацію проєктів- переможців конкурсу "Громадський бюджет-2020" | грн. | Рішення Саксаганської районної у місті ради від 24 грудня 2019 року № 345 «Про районний у місті бюджет Саксаганського району у місті Кривому Розі на 2020 рік (04205606000)», зі змінами |  | 4 041 205,00 | 4 041 205,00 |  | 3 619 391,74 | 3 619 391,74 |  | 421 813,26 | 421 813,26 |  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла в зв’язку з економією бюджетних коштів, що виникла за підсумками укладання договорів на виконання робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість проектів | од. | Рішення Криворізької міської ради, накази управління комунальної власності міста виконкому Криворізької міської ради |  | 5 | 5 |  | 5 | 5 |  |  |  |  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Витрати на один об'єкт та елемент благоустрою | грн./од. | розрахунково |  | 808 241,00 | 808 241,00 |  | 723 878,35 | 723 878,35 |  | 84 362,65 | 84 362,65 |  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла в зв’язку з економією бюджетних коштів, що виникла під час реалізації кожного проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
| 4 | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток виконання заходів програми | % | розрахунково |  | 100 | 100 |  | 89,56 | 89,56 |  | 10,44 | 10,44 |  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла в зв’язку з економією бюджетних коштів, що виникла за підсумками укладання договорів на виконання робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аналіз стану виконання результативних показників: аналіз результативних показників в цілому свідчить про позитивне виконання заходів програми у 2020 році. Відхилення у відсотку виконання заходів програми спричинено економією бюджетних коштів, що виникла під час реалізації вказаних проектів за підсумками укладання договорів та виконання відповідних робіт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. У 2020 році по КПКВКМБ 1217310 «Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства» реалізовано 5 проєктів- переможців конкурсу "Громадський бюджет-2020", а саме: - капітальний ремонт зупиночних павільйонів з комплексним благоустроєм території зупинок громадського транспорту в напрямку руху до мкрн. Сонячного; - капітальний ремонт елементів благоустрою у парку Саксаганському з облаштуванням території входу; - капітальний ремонт сцени для заходів з облаштуванням прилеглої території на мкрн. Гірницькому; - капітальний ремонт з облаштування системою утворення туману замощення земельної ділянки за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 32; - капітальний ремонт пам'ятника О.М. Горькому, розташованого навпроти будинку 2 на вулиці Володимира Великого та облаштування прилеглої території; В цілому результативні показники виконання завдань програми у 2020 році свідчать про досягнення поставленої мети програми – підвищення рівня благоустрою Саксаганського району для реалізація державної політики у сфері благоустрою населених пунктів. * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів |  | ______________________ (підпис) |  | Андрій Толкачов (ініціали/ініціал, прізвище) |  |
| Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів |  | ______________________ (підпис) |  | Лілія Куркіна (ініціали/ініціал, прізвище) |  |

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017; в редакції Наказів Міністерства фінансів № 908 від 15.11.2018, № 1209 від 29.12.2018; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 336 від 07.08.2019}