Додаток до Порядку здійснення оцінки ефективності бюджетних програм головними розпорядниками коштів державного бюджету (пункт 2 розділу IV).

### РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2020 рік

| 1. | 1217310 (КВКВК ДБ) | Управління благоустрою та житлово-комунального господарства виконкому Саксаганської районної у місті ради (найменування головного розпорядника коштів) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Управління благоустрою та житлово-комунального господарства виконкому Саксаганської районної у місті ради (найменування відповідального виконавця бюджетної програми) |  |  |
| 3. | 1217310 (КПКВК ДБ) | 0443 (КФКВК) | Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми) |

4. Ціль державної політики: Реалізація державної політики у сфері благоустрою населених пунктів. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня благоустрою міста (району у місті) Завдання бюджетної програми:

1)Реалізація проєктів- переможців конкурсу "Громадський бюджет-2020".

5. Видатки / надання кредитів 5.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів (тис грн)

| Напрями використання бюджетних коштів | План | План зі змінами | Факт | Відхилення плану зі змінами від плану (+/-) | Відхилення факту від плану зі змінами (+/-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ВСЬОГО за бюджетною програмою | 4 041,21 | 4 041,21 | 3 619,39 |  | -421,82 |
| у т.ч.: загальний фонд |  |  |  |  |  |
| спеціальний фонд | 4 041,21 | 4 041,21 | 3 619,39 |  | -421,82 |
| Реалізація проєктів- переможців конкурсу "Громадський бюджет-2020", всього | 4 041,21 | 4 041,21 | 3 619,39 |  | -421,82 |
| у т.ч.: загальний фонд |  |  |  |  |  |
| спеціальний фонд | 4 041,21 | 4 041,21 | 3 619,39 |  | -421,82 |

Пояснення щодо відхилень: відхилення факту від плану зі змінами виникло в зв’язку з економією бюджетних коштів за підсумками укладених договорів на виконання робіт. 5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету (тис грн)

| КЕКВ / ККК | План |  | План зі змінами |  | Факт |  | Відхилення плану зі змінами від плану (+/-) |  | Відхилення факту від плану зі змінами (+/-) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3110 |  |  |  | 43,5 |  | 39,5 |  | 43,5 |  | -4 |
| 3132 |  | 4 041,21 |  | 3 997,71 |  | 3 579,89 |  | -43,5 |  | -417,82 |
| ВСЬОГО |  | 4 041,21 |  | 4 041,21 |  | 3 619,39 |  |  |  | -421,82 |

| Кількість змін до плану 3, з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 3. Пояснення щодо відхилень: відхилення плану зі змінами від плану виниклов зв’язку з перерозподілом видатків з метою придбання дороговартісного об’єкту в рамках реалізації проекту; відхилення факту від плану зі змінами виникло в зв’язку з економією бюджетних коштів за підсумками укладених договорів на виконання робіт. 6. Стан фінансової дисципліни (тис грн) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КЕКВ / ККК | Дебіторська заборгованість |  |  | Кредиторська заборгованість |  |  |
|  | на початок звітного року | на кінець звітного року |  | на початок звітного року | на кінець звітного року |  |
|  |  | всього | з неї прострочена |  | всього | з неї прострочена |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ВСЬОГО за бюджетною програмою |  |  |  |  |  |  |
| Загальний фонд, всього |  |  |  |  |  |  |
| Спеціальний фонд, всього |  |  |  |  |  |  |

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей: 7. Результативні показники 7.1. Результативні показники за напрямами використання бюджетних коштів

| Результативні показники | План | План зі змінами | Факт | Відхилення плану зі змінами від плану (+/-) | Відхилення факту від плану зі змінами (+/-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Реалізація проєктів- переможців конкурсу "Громадський бюджет-2020" |  |  |  |  |  |
| Обсяг видатків (грн) | 4 041 205,00 | 4 041 205,00 | 3 619 391,74 |  | - 421 813,26 |
| Кількість об'єктів та елементів благоустрою (одн.) | 5 | 5 | 5 |  |  |
| Витрати на один об'єкт та елемент благоустрою (грн/одн.) | 808 241,00 | 808 241,00 | 723 878,35 |  | -84 362,65 |
| Пояснення щодо досягнення запланованих результатів: заплановані результати досягнені з внесенням змін, а саме перерозподілом витрат виконання напрямку на іншу програму |  |  |  |  |  |

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

| Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники | 2019 рік (факт за рік, що передує звітному) |  |  | 2020 рік (факт за звітний рік) |  |  | Відхилення (+/-) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Реалізація проєктів- переможців конкурсів "Громадський бюджет-2020" (тис грн) |  |  |  |  | 3 619,39 | 3 619,39 |  |  |  |
| Обсяг видатків (грн) |  |  |  |  | 3 619 391,74 | 3 619 391,74 |  |  |  |
| Кількість об'єктів та елементів благоустрою (одн.) |  |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  |
| Витрати на один об'єкт та елемент благоустрою (грн/одн.) |  |  |  |  | 723 878,35 | 723 878,35 |  |  |  |
| Пояснення щодо динаміки результативних показників: відсутній базовий рік для порівняння в зв’язку з проведенням видатків по цій програмі у 2020 році вперше |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів: Використання бюджетних коштів за вказаним напрямом та в рамках цієї програми здійснено вперше. Доцільно провести аналіз за підсумками виконання програми у 2021 році.

8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства

| № з/п | Найменування контрольного заходу | Пропозиції за результатами контрольного заходу | Стан врахування пропозицій за результатами контрольного заходу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Постійний внутрішній контроль щодо напрямів виконання програми | Внесення відповідних змін до паспорту бюджетної програми при коригуванні видатків за КЕКВ | Враховано |

9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми: Видатки за бюджетною програмою «Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства» були спрямовані на забезпечення реалізації проектів-переможців конкурсу громадських ініціатив "«Громадський бюджет-2020» за галуззю благоустрою.

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

| № з/п | Напрям підвищення ефективності бюджетної програми | Захід |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Реалізація проєктів- переможців конкурсу "Громадський бюджет" | Забезпечення доступу мешканців до реалізації важливих міських проєктів |

| Керівник установи - головного розпорядника коштів державного бюджету | _________________ (підпис) | Андрій Толкачов (ім'я та прізвище) |
| --- | --- | --- |